|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем видов работ по благоустройству общественных территорий, включенных в программу городская среда | | | | | |
|  | Адрес объекта | Перечень работ | Кол.рабочих/техника | % освоения | Скор окончания работ по договорам / по факту |
| 1 | Стадион (между жилыми домами по ул. Героя, д. 1, 2а | Установка универсальной спортивной площадки с покрытием из резиновой крошки с возможностью в зимний период трансформировать в каток, организация освещения, устройство скамеек | 4 рабочих, 1 техники | 75% | земляные работы 10.08.2018 спортивное обрудование до 10.09.2018 |