|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Башкортостан Республикаһы  Ишембай районы  муниципаль районы  Байғужа ауыл советы ауыл биләмәһе хакимиәте |  | Администрация сельского поселения  Байгузинский сельсовет  муниципального района  Ишимбайский район  Республики Башкортостан |

**К А Р А Р ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**08.09.2016 № 111**

Об уничтожении карантинных сорняков

на территории сельского поселения

В соответствии с Законом Российской Федерации от 15.07.2000 г. № 99-ФЗ «О карантине растений», п. 21 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение приказа от 17.12.2009 г. № 592- «Об установлении карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима», и в соответствии с Уставом сельского поселения ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить карантинную фитосанитарную зону по карантинным сорнякам в границах сельского поселения Байгузинский сельсовет.

2. Провести на территории сельского поселения мероприятия по борьбе с карантинными сорняками.

3. Провести на территории сельского поселения санитарный декадник по уничтожению карантинных сорняков.

4. Утвердить план мероприятий, направленных на борьбу с карантинными сорняками в карантинной фитосанитарной зоне сельского поселения (приложение № 1).

5. Постановление обнародовать на информационных стендах сельского поселения.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.глава сельского поселения И.Р.Амирханов.

**План мероприятий, направленных на борьбу с амброзией и другими карантинными объектами на территории сельского поселения Байгузинский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Ответственные за выполнение** |
| 1. | Создание комиссии по организации и координации работ по уничтожению повилики, амброзии полыннолистной и других карантинных сорняков | до 01.10.2016 г. |  |
| 2. | Разработка мероприятий по уничтожению амброзии полыннолистной и других карантинных сорняков | до 01.10.2016 г. | Комиссия по организации и координации работ по уничтожению карантинных растений |
| 3. | Организация и проведение работ по локализации и ликвидации карантинных объектов на территориях поселения | до 31.12.2016 г. | Глава поселения, собственники, арендаторы и пользователи земельных участков |
| 4. | Разработка совместно с землепользователями всех форм собственности плана мероприятий по ликвидации карантинных сорняков:  – механические мероприятия – выкашивание растений вдоль обочин дорог, территории населенных пунктов с последующим их сжиганием  – агротехнические мероприятия – снижение запаса семян карантинных видов сорняков в почве, ведение севооборота с чистыми парами | до 31.12.2016 г. | Глава администрации, собственники, арендаторы и пользователи земельных участков |
| систематически до 31.12.2016 г. | Собственники, арендаторы и пользователи земельных участков |
| 5. | Уведомление руководителей организаций всех форм собственности об обязательной локализации карантинных объектов на закрепленных за ними и прилегающих территориях | с 01.10.2016 г. | Администрация сельского поселения |
| 6. | Доведение до населения, проживающего на территории сельского поселения, информации о проводимых мероприятиях по уничтожению амброзии, а также о вредном воздействии сорняков на здоровье людей | до 01.12.2016 г. | Администрация сельского поселения |
| 7. | Разъяснение населению наиболее эффективных мер борьбы с амброзией полыннолистной систематически | до 01.12.2016 г. | Администрация сельского поселения |
| 8. | Организация работы по привлечению населения к локализации и ликвидации карантинных объектов на территориях прилегающих к домам частного сектора | систематически до 01.12.2016 г. | Администрация сельского поселения |
| 9. | Организация работы по уничтожению амброзии и других сорняков: | | |
| – на территориях, закрепленных за юридическими и физическими лицами | систематически до 01.12.2016 г. | Руководители учреждений, граждане |
| – на территориях учебных заведений, детских дошкольных учреждений, учреждений культуры | с 01.10.2016 г. | Руководители учреждений |
| – придомовых и приусадебных территориях | до 01.12.2016 г. | Граждане |
| 10. | Проведение рейдов по контролю за ходом выполнения разработанных мероприятий | систематически | Комиссия по организации и координации работ по уничтожению карантинных растений |
| 11. | Проведение регулярных обследований земель карантинных очагов с целью определения границ, эффективности проводимых искореняющих мероприятий | систематически | Комиссия по организации и координации работ по уничтожению карантинных растений |

 И.о.глава сельского поселения И.Р.Амирханов