| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ Ишембай районы муниципаль районы Байғужа ауыл советы ауыл биләмәһе хакимиәте 453223,Кинйәбулат ауылы, Трубная урамы 1, тел/ факс (34794) 74-6-39, электрон адресы: bajgugasp@rambler.ru |  | Администрация сельского поселения Байгузинский сельсовет муниципального района Ишимбайский район РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 453223, с. Кинзебулатово, ул.Трубная 1, тел/факс (34794) 74-6-39, эл. адрес – bajgugasp@rambler.ru |
| --- | --- | --- |

БОЙОРОК                                                                  РАСПОРЯЖЕНИЕ

№  8                                                                            от  01.03.2013 г.

«Об организации мероприятий

по безаварийному пропуску весеннего половодья»

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к пропуску ледохода и подъему уровня воды рек в период весеннего половодья на территории сельского поселения Байгузинский сельсовет муниципального района Ишимбайский район в 2013 году, а также защиты населения и сохранения материальных ценностей на затапливаемых территориях:

Утвердить:

- состав противопаводковой комиссии сельского поселения Байгузинский сельсовет муниципального района Ишимбайский район (приложение 1).

- План мероприятий по безаварийному прохождению весеннего половодья на территории сельского поселения Байгузинский сельсовет муниципального района Ишимбайский район в 2013 году (приложение 2).

Глава  администрации

СП Байгузинский сельсовет                                            З.Я. Каримов

СОСТАВ

противопаводковой комиссии сельского поселения Байгузинский сельсовет муниципального района Ишимбайский район

| № | Председатель противопаводковой комиссии |
| --- | --- |
| 1. | Глава администрации СП Байгузинский сельсовет | Каримов З.Я. |
| Заместители председателя противопаводковой комиссии |
| 2. | Директор ООО «Нива» | Шагиев Н.С. |
| Члены противопаводковой комиссии |
| 3. | Староста с. Кинзебулатово | Давлетов А.И. |
| 4. | Староста д. Байгузино | Якупов М.Н. |
| 5. | Главный агроном ООО «Нива» | Мухаметьянов А.А. |
| 6. | Председатель молодежного совета | Сираев Б.А. |
| 7. | Директор СОШ с. Кинзебулатово | Гиниятуллин Ш.С. |
| 8. | Директор НОШ д. Байгузино | Умергалин И.С. |
| 9. | Заведующий библиотекой д. Байгузино | Мурзагараева З.Х. |
| 10. | Водитель трактора КУН-10, МТЗ-82 | Баширов Р.А. |
| 11. | Водитель трактора МТЗ-82 | Махмутов А.А. |
| 12. | Водитель трактора МТЗ-82 | Хайруллин А.С. |
| 13. | Водитель трактора МТЗ-80 | Ильясов Т.Г. |
| 14. | Водитель КАМАЗа (вездеход) | Юсупов С.Д. |  |
| 15. | Водитель пожарной машины | Ханнанов Р.У. |
| 16. | Оператор котельной | Дусалин Г.А. |
| 17. | Оператор котельной | Мухамадиев Ш.Р. |

Управляющий делами					И.Р. Амирханов

Приложение 2

к распоряжению главы администрации

СП Байгузинский сельсовет

муниципального района

Ишимбайский район

от  «____»___________2013 г. №____

ПЛАН

мероприятий по безаварийному прохождению весеннего половодья  на

территории СП Байгузинский сельсовет муниципального района

Ишимбайский район    в  2013 году

| № п\п | Наименование мероприятий | Срок | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | образовать противопаводковую комиссию в сельском поселении | до 01.03.2012 | Глава администрации СП Байгузинский сельсовет -Каримов З.Я. |
| 2 | Подготовка гидротехнических сооружений прудов к безаварийному пропуску половодья; | до 1 апреля 2013 года | Глава администрации СП Байгузинский сельсовет – Каримов З.Я., директор ООО «Нива» -Шагиев Н.С., староста с. Кинзебулатово – Давлетов А.И. |
| 3 | Обеспечить устойчивую связь членов противопаводковой комиссии, администрации | постоянно | Управляющий делами администрации – Амирханов И.Р. |
| 4 | Проверка и обеспечение готовности сил и средств к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | с 01.03.2013. | Глава администрации СП Байгузинский сельсовет – Каримов З.Я., директор ООО «Нива» -Шагиев Н.С., староста с. Кинзебулатово – Давлетов А.И., Директор СОШ с. Кинзебулатово-Гиниятуллин Ш.С. |
| 5 | Определение населенных пунктов, объектов экономики, находящихся на паводкоопасных территориях или попадающих в зону возможного затопления | до 25.03.2013г. | Глава администрации СП Байгузинский сельсовет – Каримов З.Я., |
| 6 | Информирование руководителей организаций и населения о складывающейся обстановке | постоянно | Управляющий делами администрации- Амирханов И.Р., заведующая библиотекой д. Байгузино – Мурзагараева З.Х., Председатель молодежного совета – Сираев Б.А. |
| 7 | Создание на время половодья запасов топлива и материалов для обеспечения бесперебойной работы предприятий, находящихся в зоне возможного затопления, а также продуктов и предметов первой необходимости для населения, попадающего в зону возможного затопления | до 30 марта 2013 года | Глава администрации СП Байгузинский сельсовет – Каримов З.Я., директор ООО «Нива» -Шагиев Н.С. |
| 8 | Подготовка транспорта и помещений для возможной эвакуации населения из зон затопления | к 30 марта 2013 года | Глава администрации СП Байгузинский сельсовет – Каримов З.Я., директор ООО «Нива» -Шагиев Н.С., Директор СОШ с. Кинзебулатово-Гиниятуллин Ш.С., Директор НОШ д. Байгузино- Умергалин И.С. |
| 9 | к началу половодья состояние потенциальных источников загрязнения водных объектов, напорных сооружений, водосбросов, дамб, мостов, накопителей и других сооружений; при необходимости организовать проведение ремонтных работ, очистку от снега и наледи водосбросов, кюветов и мостовых пролетов | до 01.04.13 года. | Глава администрации –Каримов З.Я. |
| 10 | Организовать изготовление и распространение памяток для населения о порядке действий при прохождении весеннего половодья | до 10.04.2013г. | Управляющий делами администрации – Амирханов И.Р. |
| 11 | Провести сходы граждан в д. Байгузино подверженных подтоплениям с обучением населения правилам поведения и действиям во время наводнений | до 01.04.2013 | Глава администрации – Каримов З.Я. Староста д. Байгузино – Якупов М.Н. |

Управляющий делами

администрации  СП

Байгузинский сельсовет            ____________  И.Р.Амирханов

# Text boxes

Приложение 1

к распоряжению главы администрации

СП Байгузинский сельсовет муниципального района

Ишимбайский район

от «____» __________ 2013 г. №_____

к постановлению

от_________ №____