| Башкортостан Республикаhы Ишембай районы муниципаль районы Байғужа ауыл советы ауыл биләмәhе Советы |  | Совет сельского поселения Байгузинский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан |
| --- | --- | --- |
| 453223, Башкортостан Республикаһы, Ишембай районы, Кинйәбулат ауылы, Трубная урамы, й. 1. Тел (факс) 8 (34794) 7 46 39 E mail: bajgugasp@rambler.ru |  | Трубная ул, д. 1, с. Кинзебулатово, Ишимбайский район, Республика Башкортостан, 453223 Тел (факс) 8 (34794) 7 46 39 E mail: bajgugasp@rambler.ru |

Ҡарар                                                                                                  решение

Об утверждении плана мероприятий по санитарной

очистке и благоустройству территории населенных

пунктов сельского поселения Байгузинский сельсовет

муниципального района Ишимбайский район

Республики Башкортостан

Совет депутатов сельского поселения  Байгузинский сельсовет  муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан

РЕШИЛ:

- Утвердить план мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории населенных пунктов сельского поселения Байгузинский сельсовет  муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан.

- Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов сельского поселения.

- Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава сельского поселения

Байгузинский сельсовет

муниципального района

Ишимбайский район

Республики Башкортостан                                                                И.Р. Амирханов

с.Кинзебулатово

«18» апреля 2018 года

№26/127

План мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории населённых пунктов сельского поселения Байгузинский сельсовет муниципального района Ишимбайский район

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Принятие мер по проведению месячника с привлечением населения, организаций и предприятий, расположенных на территории Байгузинского сельского поселения, граждан, владеющие домами на правах личной собственности и т. д.) для проведения работ по благоустройству поселения. | апрель-май 2018 года | администрация |
|  | Проводить информационно - разъяснительную работу среди населения по вопросам проведения благоустройства, озеленения и санитарной очистке населённых пунктов. | апрель-октябрь 2018 года | администрация |
|  | Ремонт скамеек и покраска детской площадки в с. Кинзебулатово и в д. Байгузино | июнь 2018 года | администрация |
|  | Капитальный ремонт ограждения стадиона в с. Кинзебулатово | Июнь-июль | администрация |
|  | Установка универсальной спортивной плащадки на стадионе с. Кинзебулатово | Июнь-июль | администрация |
|  | Капиатальный ремонт моста по ул. Арал д. Байгузино | август | администрация |
|  | Капиатальный ремонт моста по ул. Советская д. Байгузино | август | администрация |
|  | Очистка от мусора территории пруда с. Кинзебулатово | май-июнь 2018 года | администрация |
|  | Очистка от мусора, озеленение территории стадиона и прилегающей к нему территории детской площадки в с. Кинзебулатово | май-июль 2018 года | администрация |
|  | Благоустройство территории памятника участникам ВОВ в с. Кинзебулатово | апрель-май 2018 года | администрация |
|  | Благоустройство территории памятника участникам ВОВ в д. Байгузино | апрель-май 2018 года | администрация |
|  | Благоустройство территории памятника участникам ВОВ в д. Малобаиково | апрель-май 2018 года | администрация |
|  | Ремонт ограждения детского сада «Солнышко» с. Кинзебулатово | июнь-июль 2018 года | администрация, детский сад «Солнышко» |
|  | Принятие мер по ликвидации несанкционированных свалок и дальнейшее недопущение их образования. | апрель – октябрь 2018 года | администрация |
|  | Организовать конкурс на лучшую придомовую территорию по сельскому поселению Байгузинский сельсовет | Май-июнь 2018 года | администрация |
|  | Ямочный ремонт по ул. Школьная, ул. Пионерских лагерей в д. Байгузино | май-июнь 2018 года | администрация |
|  | Отсыпка дорог по ул. Арал, ул. Бердина д. Байгузино, ул. Лесная с. Кинзбулатово, ул. Лесная х. Кашалакбаш | Май-октябрь | администрация |
|  | Ремонт ограждения кладбища в д. Большебаиково | Июнь-июль | администрация |
|  | Приобретение и установка детской игровой площадки в д. Малобаиково | Июль | администрация |
|  | Окашивание придомовых территорий поселения, административного центра, стадиона, детской площадки, территорий предприятий и организаций поселения. | июнь-август 2018 года | администрация, руководители всех форм собственности поселения, население |
|  | Выявление административных правонарушений правил благоустройства | круглый год | администрация |
|  | Благоустройство прилегающей территории котельной с. Кинзебулатово и д. Байгузино | Июнь-август | МБОУ СОШ с. Кинзебулатово |